## Slide 1
Curso complementario Desarrollo de Back-end con Node.js - MongoDB
22810019-1
ING - DIEGO CASALLAS

## Slide 2: Node.js - MongoDB
Sistema de Gestión de Tareas
Descripción General
Este proyecto consiste en desarrollar una aplicación web para gestión de tareas (To-Do List) con autenticación de usuarios, utilizando Node.js para el backend y MongoDB como base de datos. El proyecto está diseñado para completarse en aproximadamente 20 horas.

## Slide 3: Node.js - MongoDB
Objetivos de Aprendizaje
Configurar un entorno de desarrollo con Node.js y Express
Conectar Node.js con MongoDB usando Mongoose
Implementar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar)
Desarrollar un sistema de autenticación básico
Crear una API RESTful

## Slide 4: Node.js - MongoDB
Estructura del Proyecto (20 horas)
Configuración Inicial (2 horas)
  Instalar Node.js y MongoDB
  Crear estructura de directorios del proyecto
  Configurar package.json con dependencias básicas
  Configurar servidor Express básico
Conexión a MongoDB (2 horas)
  Instalar Mongoose
  Configurar conexión a MongoDB (local o Atlas)
  Crear modelos básicos (Usuario, Tarea)
  Implementar operaciones básicas de prueba

## Slide 5: Node.js - MongoDB
3. Sistema de Autenticación (4 horas)
  Crear modelo de Usuario
  Implementar registro de usuarios (hash de contraseñas con bcrypt)
  Implementar inicio de sesión (JWT o sesiones)
  Middleware de autenticación para rutas protegidas
4. API para Tareas (4 horas)
  CRUD para tareas (relacionadas con usuarios)
    Crear nueva tarea
    Listar tareas de un usuario
    Actualizar tarea (marcar como completada, editar)
    Eliminar tarea
  Validación de datos de entrada
  Manejo de errores

## Slide 6: Node.js - MongoDB
5. Funcionalidades Adicionales (2 horas)
  Búsqueda de tareas
  Ordenamiento (por fecha, prioridad)
  Categorías/etiquetas para tareas
6. Pruebas y Depuración (2 horas)
  Pruebas manuales de funcionalidades
  Depuración de errores
  Optimización básica
Entregables
Código fuente completo del proyecto
Instrucciones para configuración y ejecución (README.md)
Colección de Postman o ejemplos de solicitudes API
Presentación/demostración final

## Slide 7: Node.js - MongoDB
Requisitos Técnicos
  Node.js (v14+)
  MongoDB (local o Atlas)
  Express.js
  Mongoose
  Opcional: EJS/Handlebars para vistas
  Dependencias adicionales según necesidad (bcrypt, jsonwebtoken, etc.)